SIGA

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica

Escola de Ensino Fundamental Horizonte do Saber

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Tecnologias Utilizadas · Distribuição de Tarefas · Início do Desenvolvimento

# 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

A Escola de Ensino Fundamental Horizonte do Saber tem cerca de 280 alunos do 1º ao 5º ano e 24 funcionários. Hoje, o controle de matrículas, notas, frequência e histórico escolar é feito em planilhas e de forma manual. O objetivo do SIGA é organizar tudo isso em um sistema web que a equipe acessa pelo navegador, dentro da própria rede da escola.

| Produto | SIGA — Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (MVP) |
| --- | --- |
| Solicitante | Prof. Carlos Henrique Almeida — Diretor Geral |
| Público-alvo | Equipe administrativa, professores e coordenação pedagógica |
| Modelo | Sistema web acessado pelo navegador, dentro da rede da escola |
| Escopo MVP | Login e perfis de acesso, cadastro de alunos e professores, turmas, matrículas, notas, frequência, boletim e relatórios |
| Metodologia | Sprints de duas a quatro semanas com entregas definidas em cada etapa |
| Período MVP | 11/04/2026 a 25/04/2026 (Sprint 2) |

# 2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Stack escolhida para maximizar compatibilidade com o ambiente Windows Server 2019 da escola, aproveitando o conhecimento do time em Java/Spring e dispensando instalação nos 12 computadores administrativos — o acesso é feito pelo navegador via rede local.

## 2.1 Backend

| Tecnologia | Versão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Java | 21 LTS | Linguagem principal do backend. Escolhemos a versão 21 por ser a mais estável e com suporte longo. |
| Spring Boot | 3.5.7 | Framework que facilita a criação do servidor. Já vem com tudo configurado, o que economiza muito tempo. |
| Spring Security | 6.x | Cuida do sistema de login, controle de quem pode acessar o quê e bloqueio de conta em caso de tentativas erradas. |
| Spring Data JPA | 3.x | Facilita o acesso ao banco de dados sem precisar escrever SQL na mão para cada consulta. |
| jjwt (JWT) | 0.12.6 | Gera um token de autenticação quando o usuário faz login, evitando que precise ficar digitando a senha a cada página. |
| Lombok | latest | Reduz a quantidade de código repetitivo que precisamos escrever nas classes Java. |
| SpringDoc OpenAPI | 2.8.5 | Gera automaticamente uma página com a documentação de todos os endpoints da API, útil durante o desenvolvimento. |
| Maven | 3.x | Gerencia as dependências do projeto e faz o build da aplicação. |

## 2.2 Frontend

| Tecnologia | Versão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Thymeleaf | 3.x | Motor de templates integrado ao Spring que gera as páginas HTML direto no servidor, sem precisar de um projeto de frontend separado. |
| HTML5 + CSS3 | — | Estrutura e visual das páginas do sistema, usando as cores da escola: azul, verde e branco. |
| JavaScript (Vanilla) | ES6+ | Usado para validações e pequenas interações nas telas, como confirmações de ação e feedbacks visuais. |
| Bootstrap | 5.x | Biblioteca de componentes visuais prontos — botões, tabelas, modais e layouts responsivos. |

## 2.3 Banco de Dados e Infraestrutura

| Tecnologia | Versão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 16.x | Banco de dados relacional instalado no servidor da escola. Armazena todos os dados do sistema. |
| Docker | latest | Garante que o ambiente de desenvolvimento seja igual no computador de todos do time, evitando problemas de compatibilidade. |
| GitHub | — | Armazena o código do projeto e permite que os três membros do time trabalhem juntos sem sobrescrever o trabalho um do outro. |
| Windows Server 2019 | — | Servidor dedicado da escola onde o sistema vai rodar. Os computadores administrativos acessam pelo navegador via rede local. |

# 3. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido como uma aplicação web única, sem separação entre frontend e backend como projeto independente. O Spring Boot cuida do servidor e das regras do sistema, e o Thymeleaf monta as páginas HTML que aparecem no navegador do usuário. Essa abordagem foi escolhida por ser mais simples de desenvolver e manter com um time de três pessoas.

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Telas (frontend) | Thymeleaf + HTML + CSS + JS | Monta e exibe as páginas do sistema: formulários, tabelas, relatórios e boletins. |
| Controle de rotas | Spring MVC | Recebe as requisições do navegador, verifica se o usuário tem permissão e chama a parte certa do sistema. |
| Login e acesso | Spring Security + JWT | Controla o login, bloqueia a conta após 5 tentativas erradas e encerra a sessão após 30 minutos sem uso. |
| Regras do sistema | Camada de serviço (Java) | Aplica as regras de negócio: cálculo de médias, validação de CPF, controle de matrículas e avisos de faltas. |
| Acesso ao banco | Spring Data JPA | Busca, salva e atualiza dados no banco sem precisar escrever SQL manualmente para cada operação. |
| Banco de dados | PostgreSQL 16 | Armazena todos os dados do sistema. Históricos de alunos são mantidos mesmo após cancelamentos. |
| Servidor | Spring Boot (Tomcat embutido) | O sistema roda no servidor da escola e os funcionários acessam pelo navegador, sem instalar nada nos PCs. |

# 4. DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS

O time é formado por três pessoas, cada uma com um papel principal. Como o projeto já tinha uma base do semestre anterior, a distribuição foi pensada para que cada membro ficasse responsável por uma parte clara do sistema, tornando o trabalho mais organizado e equilibrado.

Perfil de cada membro:

- Vinicius Silva — responsável pela parte de backend e gerenciamento do projeto. Cuida da lógica do sistema, regras de negócio, autenticação e deploy.

- Marcelo Belloto — responsável pelo frontend e experiência do usuário. Desenvolve as telas e faz a integração entre o que o usuário vê e o que o sistema processa.

- Lucas Vieira — responsável pelo banco de dados e suporte fullstack. Cria e mantém as tabelas, escreve as consultas ao banco e dá suporte nos demais módulos.

| Módulo / Componente | Vinicius Silva Manager / Backend | Marcelo Belloto Frontend / UX | Lucas Vieira Full-stack / DBA |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelagem e Diagramas | Responsável | Revisão | Revisão |
| Setup do Projeto | Estrutura do projeto Java | Suporte | Responsável — criação do banco e Docker |
| Login e Controle de Acesso | Responsável — lógica e token de acesso | Desenvolve as telas de login | Cria as tabelas de usuário e log |
| Cadastro de Alunos | Regras e validações | Responsável — telas e integração | Cria as tabelas e consultas do banco |
| Cadastro de Professores | Regras e validações | Telas e integração | Responsável — tabelas e consultas |
| Turmas e Disciplinas | Regras e validações | Telas e integração | Responsável — tabelas e consultas |
| Matrículas | Responsável — regras de matrícula e cancelamento | Telas e integração | Tabelas e consultas de histórico |
| Notas e Médias | Responsável — cálculo das médias | Desenvolve o quadro de notas | Tabelas e consultas de desempenho |
| Frequência | Regras de cálculo e alertas | Desenvolve o diário de classe | Responsável — tabelas e consultas |
| Boletim e Histórico | Lógica de consolidação | Responsável — layout e geração de PDF | Consultas de histórico do aluno |
| Relatórios | Suporte | Responsável — layout e filtros | Responsável — consultas e agrupamentos |
| Deploy no Servidor | Responsável — publicação do sistema | Configuração dos arquivos estáticos | Configura o banco no servidor |
| Testes e Documentação | Todos | Todos | Todos |

# 5. CRONOGRAMA DA SPRINT 2

O desenvolvimento da Sprint 2 vai de 11 a 25 de abril de 2026, dividido em duas semanas de trabalho.

| Período | Fase | Vinicius | Marcelo | Lucas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/04 (hoje) | Entrega dos artefatos e início do desenvolvimento | Finaliza o diagrama de classes e organiza a estrutura do projeto | Entrega os wireframes e começa a configurar as telas base | Cria o banco de dados local e o arquivo docker-compose |
| 12–15/04 | Módulos principais | Desenvolve o sistema de login, controle de perfis e cadastro de alunos | Cria as telas de login, menu e cadastro de alunos | Cria as tabelas do banco e dá suporte no cadastro de professores e turmas |
| 16–18/04 | Módulos acadêmicos | Desenvolve o cálculo de médias e as regras de aprovação e reprovação | Desenvolve o quadro de notas, o diário de frequência e a tela de matrículas | Cria as tabelas de notas e frequência e escreve as consultas necessárias |
| 19–24/04 | Ajustes e preparação para apresentação | Corrige erros, ajusta validações e prepara o sistema para o servidor da escola | Finaliza o boletim, o histórico e a exportação de relatórios em PDF | Publica o banco no servidor da escola e prepara os dados de demonstração |
| 25/04 | Apresentação do MVP | Sistema funcionando na rede da escola — demonstração ao vivo para o professor |  |  |

# 6. ESCOPO DO MVP

## 6.1 Funcionalidades incluídas

| Módulo | Funcionalidades incluídas no MVP |
| --- | --- |
| Login e segurança | Tela de login com bloqueio após 5 tentativas erradas, sessão que encerra após 30 minutos e troca de senha obrigatória no primeiro acesso. |
| Perfis de acesso | Três níveis: Administrador (acesso total), Operador (matrículas e consultas) e Professor (somente suas turmas). |
| Cadastro de alunos | Cadastro com número de matrícula gerado automaticamente, validação de CPF, possibilidade de inativar e filtros de busca. |
| Cadastro de professores | Cadastro com código funcional automático, validação de CPF e controle de situação (ativo/inativo). |
| Turmas e disciplinas | Cadastro de turmas por ano, série, turno e professor responsável. Cada turma pode ter professores diferentes por disciplina. |
| Matrículas | Um aluno só pode ter uma matrícula ativa por ano. É possível trancar ou cancelar, sempre registrando o motivo. |
| Notas | Lançamento por bimestre com dois tipos de avaliação e recuperação. O sistema calcula a média automaticamente. |
| Frequência | Registro de presença por aula. O sistema calcula o percentual e avisa quando o aluno está perto do limite de faltas. |
| Boletim e histórico | Boletim com notas e frequência por período e histórico completo do aluno disponível para impressão. |
| Relatórios | Relatórios de alunos por turma, frequência por período, desempenho por disciplina e alunos em risco de reprovação. |
| Ano letivo | Cadastro com datas de início e encerramento. Ao encerrar o ano, o sistema bloqueia novos lançamentos automaticamente. |

## 6.2 Fora do escopo do MVP (sprints futuras)

- Alertas automáticos por e-mail para responsáveis

- Recuperação final automática ao término do ano letivo

- Exportação do histórico em formato DOCX

- Backup automatizado agendado

- Calendário escolar com marcação visual de feriados

- Dashboard com gráficos de desempenho

# 7. INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO — SPRINT 2

7.1 Primeira semana (11/04 a 18/04)

- Criar o banco de dados com todas as tabelas necessárias: Aluno, Professor, Turma, Disciplina, Matrícula, Nota, Frequência, Usuário, Ano Letivo e Log de Acesso

- Configurar o projeto Spring Boot com a estrutura de pastas organizada por módulo

- Implementar o sistema de login com controle de perfis, bloqueio de conta e token de sessão

- Montar o layout base das telas com menu lateral e cores da escola

- Desenvolver o cadastro completo de alunos — validação de CPF, busca por filtros e telas no sistema

7.2 Segunda semana (18/04 a 25/04)

- Desenvolver o cálculo automático de médias: média do bimestre com as duas avaliações e, se necessário, a recuperação; média anual com o resultado final

- Implementar o registro de frequência por aula com cálculo de percentual e alerta de faltas

- Criar o boletim do aluno com opção de exportar em PDF

- Publicar o sistema no servidor da escola e testar o acesso pela rede local

- Preparar dados de exemplo para a demonstração: um ano letivo, algumas turmas, alunos, professores e lançamentos de notas

## 7.3 Repositório e convenções de código

| Repositório | GitHub (público) — github.com/vinicius-emanuelds/HorizonteDoSaber |
| --- | --- |
| Branch principal | main — só recebe código após revisão manual de outro membro do time |
| Commits | Mensagens descrevem o que foi feito — ex: adiciona validacao de CPF no cadastro de alunos |
| Documentação | O próprio Spring gera uma página com todos os endpoints disponíveis em /swagger-ui.html |
| Deploy | O sistema é publicado no servidor da escola e acessado pelos computadores via rede local |
| Ambiente local | Usamos o Docker para garantir que o banco de dados funcione igual no computador de todos do time |

# 8. RISCOS E MITIGAÇÕES

| Risco | Chance de acontecer | O que vamos fazer |
| --- | --- | --- |
| O cálculo de médias ficar errado pode afetar os boletins e relatórios de todos os alunos | Alta | Testar o cálculo separadamente com vários cenários — inclusive com recuperação e sem notas — antes de ligar às telas |
| Dificuldade para publicar o sistema no servidor da escola | Média | Fazer o deploy ainda na segunda semana, não deixar para o último dia, e documentar o passo a passo para o técnico de TI da escola |
| Dois membros do time alterando o banco ao mesmo tempo pode gerar conflito | Média | Qualquer mudança nas tabelas do banco passa pelo Lucas e só entra no projeto após revisão de outro membro |
| Pedir para adicionar funcionalidades novas no meio da sprint | Alta | Qualquer coisa fora do que foi planejado para o MVP fica anotada para a próxima sprint e não entra agora |
| A geração do PDF do boletim não sair com o visual correto | Média | Testar a exportação em pelo menos dois navegadores diferentes antes de apresentar |